Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2024                                                                                                 №278

О проведении в 2024 году

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

города Ханты-Мансийска

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                             на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                               на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая отсутствие решений собственников помещений                                      в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего имущества, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Провести в 2024 году капитальный ремонт общего имущества                         в многоквартирных домах, расположенных на территории города                 Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                    в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска                 Волчкова С.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Хаты-Мансийска

от 27.05.2024 №278

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год

| Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Осуществление строительного контроля | Разработка проектной докумен-тации | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модерниза-ция лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подваль-ных помеще-ний | ремонт фасада | ремонт фасада с утеп-лением | ремонт фунда-мента |  |  |
|  |  |  |  |  | электро-снабжение | тепло-снаб-жение | горячее водо-снаб-жение | холодное водо-снаб-жение | водоотве-дение | газоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | тип | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Ханты-Мансийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.288А | 790 334,89 | 16 558,81 |  |  |  |  |  |  | 773 776,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 2. | г.Ханты-Мансийск, ул.Заводская, д.8А | 6 401 759,00 | 0,01 |  | 1 181 034,21 |  |  |  | 647 078,92 |  |  |  |  |  |  | 4 573 645,86 |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 3. | г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.29 | 213 902,95 |  | 213 902,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 4. | г.Ханты-Мансийск, ул.Красноармейская, д.24 | 7 110 857,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 7 110 857,22 |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 5. | г.Ханты-Мансийск, ул.Красноармейская, д.27 | 25 001 248,10 | 1 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 999 910,60 |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 6. | г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.127А | 7 674 106,09 | 0,01 |  | 893 984,89 |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 6 780 121,19 |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 7. | г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.14 | 2 956 184,53 | 61 936,90 |  |  |  |  |  |  | 2 894 247,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 8. | г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.52А | 232 340,04 |  | 232 340,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 9. | г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.68 | 18 793 151,66 | 1 005,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 8 930 863,89 |  | 9 861 282,39 |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 10. | г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, д.10 | 66 343 562,78 | 1 390 006,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мансард-ная | 64 953 556,66 |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 11. | г.Ханты-Мансийск, ул.Осенняя, д.3 | 9 648 510,14 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | скатная | 9 648 510,13 |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 12. | г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.27 | 2 879 278,12 | 60 325,58 |  |  |  |  |  |  | 2 818 952,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 13. | г.Ханты-Мансийск, ул.Пристанская, д.11 | 66 704,93 |  | 66 704,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 14. | г.Ханты-Мансийск, ул.Свободы, д.28 | 103 168,39 |  | 103 168,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| 15. | г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, д.12 | 227 945,33 |  | 227 945,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | средства собственников помещений |
| Итого по городскому округу Ханты-Мансийску на 2024 год: |  | 148 443 054,17 | 1 531 170,32 | 844 061,64 | 2 075 019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 078,92 | 6 486 976,25 | 0 | 0,00 | – | 97 423 909,09 | 0,00 | 39 434 838,85 | 0,00 | 0,00 | – | средства собственников помещений |