АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2019                                                                                               №31-р

О проведении противопаводковых

мероприятий в 2019 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска независимо от организационно-правовой формы принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий по защите инфраструктуры и населения города от воздействия весеннего паводка 2019 года.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                   в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения                возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города                              Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

Глава города

Ханты-Мансийска							        М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 22.03.2019 №31-р

План

противопаводковых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 31 марта 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организация откачки талых вод с затопляемых зон города | до 31 марта 2019 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 4. | Организация работы по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Подготовка паропередвижной установки для пропаривания ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2019 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 6. | Представление в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» перечня техники и оборудования муниципальных предприятий города, предназначенного для откачки воды | до 05 апреля 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 7. | Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 07 апреля 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 8. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 15 апреля 2019 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 9. | Корректировка и представление в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» актуализированного списка жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного подтопления | до 07 апреля 2019 года | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 10. | Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технических проверок водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 07 апреля 2019 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»; муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 11. | Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций | до 07 апреля 2019 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| 12. | Проведение проверки береговой полосы территории города Ханты-Мансийска на предмет подтопляемости | до 07 апреля 2019 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; Ханты-Мансийский линейный отдел госморречнадзора (по согласованию); Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 13. | Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 14. | Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Проведение осмотра трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах, откачку воды, осмотр воздушных линий электропередач | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 15. | Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений | в период весеннего паводка | Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 16. | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 17. | Организация необходимых противоэпидемических мероприятий исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города | в период весеннего паводка | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 18. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2019 году | в период весеннего паводка | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |