АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26.03.2014                                                                       № 59-р

О проведении противопаводковых

мероприятий в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координации деятельности по этим вопросам, руководствуясь ст. 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ханты-Мансийска.

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий в 2014 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

3.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска независимо от организационно-правовой формы принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий в 2014 году по защите инфраструктуры и населения города от воздействия весеннего паводка.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава Администрации

Города Ханты-Мансийска								М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  26.03.2014 №  59-р

План

противопаводковых мероприятий в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести проверку готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технические проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 31 марта | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 2. | Провести работу с домовладельцами индивидуальных жилых домов по очистке кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Выполнить комплекс мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города | до 31 марта | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» |
| 4. | Организовать работы по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие |
| 5. | Дополнительно для пропаривания ливневой канализации на территории города подготовить паропередвижную установку (ППУ) | до 31 марта | Муниципальное предприятие «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
| 6. | При необходимости заключить договор с закрытым акционерным обществом «Назымская НГРЭ» на использование паропередвижной установки | до 31 марта | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 7. | Составить и утвердить перечень водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 4 апреля | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 8. | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 15 апреля | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 9. | Откорректировать и представить в МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» список жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного затопления | до 4 апреля | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» |
| 10. | Создать оперативные бригады по проведению противопаводковых мероприятий с предоставлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 4 апреля | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное предприятие «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», муниципальное водоканализационное предприятие, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие |
| 11. | Обеспечить контроль за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций | до 4 апреля | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 12. | Провести проверку затопляемой береговой полосы на территории города Ханты-Мансийска | до 4 апреля | Ханты-Мансийский линейный отдел Обь-Иртышского бассейнового управления государственного надзора на внутреннем водном транспорте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию), Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить защиту передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» |
| 14. | Подготовить необходимое количество транспорта, механизмов, спасательных средств к проведению работ службами и нештатными аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) | в период весеннего паводка | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 15. | В период паводка обеспечить охрану общественного порядка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» |
| 16. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | 23 апреля | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 17. | Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города организовывать необходимые противоэпидемические мероприятия | в период весеннего паводка | Отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре |