АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2016                                                                                                               №65-р

О проведении

противопаводковых

мероприятий

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ              «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                     и техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координации деятельности            по этим вопросам, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление            по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий согласно приложению          к настоящему распоряжению.

3.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо                от организационно-правовой формы собственности, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий по защите инфраструктуры и населения города от воздействия весеннего паводка 2016 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово -                   Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска								    М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 16.03.2016 №65-р

План

противопаводковых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести проверку готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технические проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 31 марта 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (далее - МКУ «Управление по делам ГО,ЧС и ОПБ») |
| 2. | Предоставить в МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» перечень техники и оборудования, предназначенного для откачки воды | до 31 марта 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Провести разъяснительную работу с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта 2016 года | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 4. | Выполнить комплекс мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города | до 31 марта 2016 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Организовать работы по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 6. | Дополнительно для пропаривания ливневой канализации на территории города подготовить паропередвижную установку (ППУ) | до 31 марта 2016 года | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 7. | Составить и утвердить перечень водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 06 апреля 2016 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 8. | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 15 апреля 2016 года | МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» |
| 9. | Откорректировать и представить в МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» актуализированный список жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного затопления | до 06 апреля 2016года | Муниципальное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск «Жилищно-коммунальное управление»; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 10. | Создать оперативные бригады по проведению противопаводковых мероприятий с предоставлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 06 апреля 2016 года | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»; муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 11. | Обеспечить контроль за очисткой водопропусков на строительных площадках города, силами подрядных организаций | до 06 апреля 2016 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| 12. | Провести проверку береговой полосы территории города Ханты-Мансийска на предмет затопляемости | до 06 апреля 2016 года | Ханты-Мансийский линейный отдел Госморречнадзора (по согласованию); Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) |
| 13. | Провести комплекс работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 14. | - Обеспечить защиту передающих устройств, находящихся - в затопляемой зоне. Провести осмотр трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод - в кабельных каналах, откачку воды, осмотр воздушных линий электропередач | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 15. | - Обеспечить контроль водопропуска на территории канализационных очистных сооружений | в период весеннего паводка | Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 16. | В период паводка обеспечить охрану общественного порядка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 17. | Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города организовывать необходимые противоэпидемические мероприятия | в период весеннего паводка | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; Отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) |